### TILBUD: Pigging og bortkjøring – Torstadveien

Dato: 17.02.2026

Oppdragstaker: Norsk Riveteknikk

#### 1. Prosjektbeskrivelse

Tilbudet gjelder fjerning av ca. 40 m2 betongdekke i kjeller (dybde 15 cm). Arbeidet inkluderer alt fra støvskjerming til ferdig deponert masse.

#### 2. Arbeidsomfang

- Pigging: Nedmeisling med kraftig elektrisk maskin. Vi rullerer på arbeidet for å ivareta HMS og unngå belastningsskader (vibrasjon).

- Uttransport: Manuelt arbeid med trillebår fra kjeller til anvist plass på utsiden.

- Bortkjøring: Transport og deponering av ca. 14,4 tonn betongmasser til godkjent mottak.

- Rydding: Grovrengjøring av arealet etter endt arbeid.

#### 3. Prisspesifikasjon (Fastpris)

Her er en oversikt over hva som inngår i totalprisen:

| Post | Beskrivelse | Pris (inkl. mva) |
| --- | --- | --- |
| Arbeidstimer | 2 mann i ca. 1 uke (Pigging, utbæring og rydding) | 33 500,- |
| Bortkjøring & deponi | Leie av transportbil, transporttid og vektavgift på deponi (14,4 tonn) | 15 500,- |
| Utstyrsleie/slitasje | Leie av 1 stk. Hilti TE 3000 (eller tilsvarende) samt meisler | 4 500,- |
| TOTAL FASTPRIS | Komplett pakke inkludert alt | 53 500,- |

Det tas ingen mellomlegg eller påslag på de eksterne utgiftene til deponi og utleie. Prisen er fast.

#### 4. Forbehold og krav til arbeidsplass

- Strøm: Kunden sørger for tilgang til minimum én 16A kurs (vanlig stikkontakt).

- Grunnforhold: Prisen forutsetter betong og løsemasser (ikke fast fjell).

- Tilkomst: Det forutsettes enkel tilkomst for trillebår ut fra kjeller.

- Søknader: Kunden er ansvarlig for nødvendige godkjennelser fra Plan og Bygg.

#### 5. Fremdrift

- Estimert varighet: Ca. 1 arbeidsuke.

- Oppstart: Etter nærmere avtale.

Med vennlig hilsen,

Alexander Nygaard

Norsk Riveteknikk

Tlf: 400 57 605

Mail: Norsk.riveteknikk@gmail.com

Org.nr. 937076703